# NURI 커뮤니티 실서비스급 아키텍처 기획서

작성일: 2026-03-21

작성 기준: 실제 앱 코드, 실제 docs, 실제 SQL, `docs/project-memory`, `docs/engineering/codex-workflow.md`

## 0. 문서 목적

이 문서는 NURI 프로젝트에 커뮤니티 도메인을 도입할 경우, 현재 코드베이스와 SQL 자산을 기준으로 어떤 범위가 현실적인지, 어떤 구조가 안전한지, 어떤 리스크를 먼저 막아야 하는지를 정리한 실서비스급 기획/아키텍처 문서다.

이 문서는 아이디어 브레인스토밍 문서가 아니다. 아래를 판단하기 위한 기준 문서다.

- NURI에 커뮤니티를 지금 넣는 것이 맞는가

- 넣는다면 어떤 범위가 가장 안전한가

- 현재 SQL 자산을 어디까지 재사용할 수 있는가

- 실서비스 운영, 타입 안전성, Supabase RLS, moderation 비용을 감당 가능한가

## 1. 전제와 현재 상태 요약

현재 NURI 앱은 반려동물 기록/일정/위치기반/가이드 중심 앱이다. 실제 코드 기준으로는 Auth, Pets, Records, Schedules, Weather, 산책, 펫동반 장소 탐색, 반려동물과 여행, Guides 도메인이 구현돼 있다.

커뮤니티와 직접 연결된 앱 런타임 코드는 현재 확인되지 않았다.

- `src/screens`, `src/navigation`, `src/services`, `src/store`에서 커뮤니티 전용 화면/스토어/서비스는 없다.

- `docs/project-memory/최근-작업-로그.md` 기준으로 More 메뉴에서 `커뮤니티` 노출은 오히려 제거된 상태다.

- 반면 SQL 초기 구성에는 `posts`, `comments`, `likes`, `reports`, `notifications`, `audit_logs`가 존재한다.

- `notification_type` enum에는 `community_comment`, `community_like`가 포함돼 있다.

즉 현재 상태는 아래로 판단하는 것이 정확하다.

- 앱 런타임 기준 커뮤니티: 미구현

- DB 초기 자산 기준 커뮤니티 씨앗: 존재

- 운영/모더레이션/UI/서비스 레이어: 미구현

따라서 이번 문서의 핵심은 “기존 SQL 씨앗을 그대로 믿고 바로 커뮤니티를 여는 것”이 아니라, “현재 자산을 어디까지 재사용할 수 있고 무엇을 재설계해야 하는지”를 보수적으로 구분하는 것이다.

## 2. 커뮤니티 도메인 도입 목적

### 2.1 왜 필요한가

NURI의 현재 핵심 구조는 기록, 케어, 생활형 탐색, 가이드다. 이 구조에서 커뮤니티는 아래 세 가지 역할을 가질 수 있다.

- 기록형 앱의 체류시간을 늘리는 소셜 보조 레이어

- 가이드/생활 팁/실사용 경험을 사용자 생성 콘텐츠로 확장하는 참여 레이어

- 반려동물 양육 경험을 공유하는 신뢰 형성 레이어

### 2.2 왜 지금은 조심해야 하는가

현재 프로젝트 전체 진행 방향은 `운영 완성도`, `실기기 QA`, `위치기반/가이드/타임라인 마감`에 가깝다. 즉 커뮤니티는 자연스러운 확장 도메인이지만, 현재 앱의 최우선 과제는 아니다.

커뮤니티는 다른 도메인보다 운영 비용이 훨씬 크다.

- moderation

- 신고 처리

- 스팸/도배 대응

- 알림 확장

- 개인정보/반려동물 정보 노출 통제

- 운영자 도구

즉 커뮤니티는 “기능 한두 개 추가”가 아니라 “운영 가능한 서비스 단위”로 봐야 한다.

### 2.3 NURI에 맞는 커뮤니티의 정체성

NURI에 가장 자연스러운 커뮤니티는 범용 SNS가 아니라 `반려동물 생활형 커뮤니티`다. 시작 범위는 아래가 적절하다.

- 짧은 생활 공유형 게시글

- 반려동물과 연결 가능한 작성 구조

- 이미지 1~4장 수준의 가벼운 첨부

- 댓글

- 좋아요

- 신고

반대로 초기부터 과한 범위는 맞지 않다.

- 익명 커뮤니티

- 실시간 채팅

- 대형 피드 추천 알고리즘

- 대댓글 무제한 트리

- 그룹/오픈채팅/팔로우 그래프

- 영상 중심 피드

## 3. 현재 NURI 구조와의 접점 분석

### 3.1 Auth / Profile / Role

현재 Auth 구조는 커뮤니티와 자연스럽게 연결될 수 있다.

- `authStore`가 세션, 로그인 상태, 프로필, role을 이미 들고 있다.

- `profiles.nickname`과 `nickname_confirmed` 흐름이 있어 작성자 표시 이름 기반은 이미 있다.

- `profiles.role`이 존재하고, 가이드 관리자에서 `admin`, `super_admin` guard를 실제로 사용하고 있다.

따라서 커뮤니티에서도 아래는 재사용 가능하다.

- 로그인 상태 가드

- 작성자 식별

- 관리자 role 해석

### 3.2 Pets

현재 `posts.pet_id`가 SQL에 이미 존재한다. 앱도 멀티펫 구조와 선택 펫 컨텍스트가 있다. 이는 커뮤니티 게시글에 반려동물 연결을 옵션으로 붙이기 좋은 상태다.

다만 주의가 필요하다.

- 게시글과 펫 연결은 “선택 사항”이어야 한다.

- 펫의 민감 정보 노출 범위를 따로 정의해야 한다.

- 게시글에서 펫 공개 시 어떤 필드만 노출할지 별도 정책이 필요하다.

### 3.3 Records / Timeline

기록과 커뮤니티는 성격이 다르다.

- `memories`는 개인/가정 단위 기록 데이터

- 커뮤니티 게시글은 공개 소통 데이터

둘을 한 테이블로 섞으면 안 된다.

연결 가능한 지점은 아래 정도다.

- 기록에서 커뮤니티 공유로 내보내기

- 커뮤니티 글 작성 시 최근 기록을 참고하는 UX

- 기록 이미지 재사용 여부

하지만 저장소와 정책은 분리해야 한다.

### 3.4 Home / More / Guides / Notifications

현재 구조상 커뮤니티 진입 위치 후보는 세 가지다.

- 하단 탭 신규 진입

- More 드로어 진입

- 홈 카드 진입

현재 NURI 구조를 기준으로 가장 안전한 초기 위치는 `More 드로어 진입`이다.

이유:

- 현재 하단 탭은 Home / Timeline / 중앙 기록 / More 구조로 안정화돼 있다.

- 새로운 탭 추가는 하단 구조와 기록 작성 FAB, 툴바 복귀 흐름까지 다시 흔든다.

- 커뮤니티는 초기에는 핵심 작동축보다 확장 도메인이다.

홈 연동은 2차가 맞다.

- 인기 글

- 최근 반응

- 가이드와 연결된 커뮤니티 카드

알림은 장기적으로 연결 가능하지만, 초기에 강하게 열면 운영 부담이 커진다.

### 3.5 현재 코드 패턴 재사용 가능성

재사용 가능한 패턴:

- Auth / role guard

- RootNavigator + AppTabs + More 허브 구조

- Zustand store 패턴

- Supabase service 패턴

- GlobalToast, branded error, AsyncStorage draft 패턴

- GuideAdminListScreen 수준의 관리자 권한 차단 UX

재사용하기 어려운 부분:

- 현재 SQL `posts/comments/likes/reports`를 그대로 서비스급 커뮤니티에 올리는 것

- 현재 notifications를 커뮤니티 알림까지 즉시 확장하는 것

- audit_logs를 moderation 운영 로그로 바로 보는 것

## 4. 기존 SQL 자산 재사용성 평가

### 4.1 `posts`

현재 정의:

- `user_id`

- `pet_id`

- `visibility`

- `content`

- `image_url`

- `created_at`

- `updated_at`

장점:

- 작성자와 펫 연결 구조가 있다.

- `visibility` enum이 있다.

- `updated_at` trigger가 있다.

한계:

- 제목 없음

- 카테고리 없음

- 상태(status) 없음

- moderation 상태 없음

- soft delete 없음

- denormalized counter 없음

- 이미지가 `image_url` 단일 필드

- 검색용 컬럼/tsvector 없음

- 공개 범위가 `public/private` 2단계뿐

평가:

- `posts`는 MVP 씨앗으로는 재사용 가능하다.

- 그러나 실서비스 커뮤니티 테이블로는 그대로 부족하다.

- 결론: `부분 재사용 또는 확장 재정의 필요`

권고:

- 기존 `posts`를 직접 쓰더라도 컬럼 추가와 정책 재정의가 필수다.

- 안전하게는 `community_posts` 전용 테이블로 분리하는 편이 장기 유지보수에 더 낫다.

### 4.2 `comments`

현재 정의:

- `post_id`

- `user_id`

- `content`

- `created_at`

장점:

- 기본 댓글 구조는 있다.

- post visibility를 따라 select 정책이 있다.

한계:

- 수정 시간 없음

- soft delete 없음

- moderation 상태 없음

- 대댓글 구조 없음

- 정렬/페이지네이션 확장 여지 약함

평가:

- 단순 1레벨 댓글 MVP는 가능

- 실서비스 운영 댓글 구조로는 부족

- 결론: `부분 재사용 가능, 운영 확장용 컬럼 필요`

### 4.3 `likes`

현재 정의:

- `post_id`

- `user_id`

- unique(post_id, user_id)

장점:

- 가장 단순하고 안전한 구조

- unique 제약으로 중복 좋아요 방지 가능

한계:

- 댓글 좋아요 없음

- post 외 대상 확장 불가

- counter cache 없음

평가:

- 게시글 좋아요 MVP는 재사용 가능

- 댓글 좋아요나 reaction 확장 시 구조 재정의 필요

- 결론: `게시글 좋아요 MVP 한정 재사용 가능`

### 4.4 `reports`

현재 정의:

- `reporter_id`

- `target_type`

- `target_id`

- `reason`

- `status(open/resolved/rejected)`

- `created_at`

장점:

- 신고 원본 저장용 최소 구조는 있다.

- post/comment 대상 구분 가능

한계:

- 처리자 없음

- 처리 시간 없음

- 처리 메모 없음

- 신고 사유 체계 enum화 없음

- 중복 신고 방지 없음

- moderation action 연결 없음

- 신고 누적 집계 전략 없음

평가:

- 서비스 운영용 신고 시스템으로는 부족

- 원본 신고 접수 테이블로만 겨우 가능

- 결론: `부분 재사용 가능, 운영용 확장 필수`

### 4.5 `notifications`

현재 정의:

- `user_id`

- `type`

- `title`

- `body`

- `reference jsonb`

- `is_read`

- `created_at`

장점:

- 기본 사용자 알림 박스 구조는 있다.

- enum에 `community_comment`, `community_like`가 이미 있다.

한계:

- 알림 dedupe 기준 없음

- 발신자 정보 구조 없음

- 읽음/클릭/소비 이력 확장 약함

- bulk fanout 전략 없음

- unread counter 전략 없음

평가:

- MVP 알림 적재 테이블로는 재사용 가능

- 실서비스 대규모 커뮤니티 알림엔 부족

- 결론: `MVP 한정 재사용 가능`

### 4.6 `audit_logs`

현재 정의:

- `user_id`

- `action`

- `payload`

- `created_at`

장점:

- 범용 로그 적재 공간은 있다.

한계:

- actor role 없음

- target entity/type/id 없음

- moderation workflow 관점의 구조화 부족

- 운영자 메모/처리 히스토리용으론 부족

- select own 정책만 존재

평가:

- 개인 감사 로그 또는 일반 이벤트 기록용 최소 구조

- moderation 운영 로그로 그대로 쓰기엔 부족

- 결론: `부분 재사용 가능하나 커뮤니티 moderation 전용 로그 필요`

## 5. 커뮤니티 기능 범위 정의

### 5.1 MVP

- 게시글 목록

- 게시글 상세

- 게시글 작성

- 게시글 수정/삭제

- 1레벨 댓글

- 게시글 좋아요

- 신고

- 내 글 목록

- 이미지 1~4장

- 펫 연결 옵션

### 5.2 운영 안정화 단계

- 댓글 수정/삭제

- soft delete

- 숨김/제재 상태 반영

- 내 댓글 / 내 활동

- 기본 검색

- 카테고리

- 관리자 신고 처리

- 관리자 숨김/복구

### 5.3 확장 단계

- 댓글 좋아요

- 추천/인기글

- 알림 고도화

- 카테고리 운영

- 대댓글 여부 검토

- 웹 moderation 도구

### 5.4 초기 MVP에서 하지 말아야 할 것

- 익명 게시판

- 대댓글 무제한 트리

- 실시간 채팅

- 무제한 이미지 업로드

- 외부 링크 중심 홍보 게시판

- 팔로우 그래프

## 6. 정보 구조 / UX 설계

### 6.1 진입 구조 권고

1차 권고:

- More 드로어에 `커뮤니티` 메뉴 추가

- RootNavigator에 커뮤니티 스택 추가

이유:

- 현재 탭 구조를 흔들지 않는다.

- 운영 안정화 전까지 확장 기능으로 다루기 쉽다.

### 6.2 기본 사용자 흐름

- 커뮤니티 목록

- 게시글 상세

- 댓글 확인

- 게시글 작성

- 내 글/내 활동

- 신고

### 6.3 게스트 정책

- 목록 읽기: 선택

- 상세 읽기: 선택

- 쓰기/좋아요/댓글/신고: 로그인 필수

현재 NURI 구조를 기준으로는 아래가 더 안전하다.

- 게스트는 일부 읽기 허용 가능

- 상호작용은 로그인 필수

### 6.4 UX상 주의점

- 삭제된 글/댓글은 hard delete보다 soft delete가 안전하다.

- 신고 후 즉시 “처리 완료”처럼 보이면 안 된다.

- 차단/숨김 상태는 사용자에게 일관되게 보여야 한다.

- 펫 연결 글은 펫 정보 과노출이 없도록 별도 카드 축약이 필요하다.

## 7. 실서비스급 안정성 요구사항

### 7.1 동시성 / 중복 요청

- 게시글 작성 중복 제출 방지 필요

- 댓글 중복 제출 방지 필요

- 좋아요는 unique 제약 + 클라이언트 버튼 잠금 필요

### 7.2 정합성

- 댓글 수, 좋아요 수는 read-time count만으로 버티기 어렵다.

- 목록 성능과 정합성을 위해 denormalized counter가 필요하다.

- 단, counter는 trigger 또는 함수로 동기화해야 한다.

### 7.3 soft delete / hard delete

권고:

- 사용자 삭제: soft delete

- 운영 영구 삭제: hard delete 또는 별도 purge

이유:

- 신고/감사/복구/이의제기 대응

### 7.4 moderation 정합성

- post status가 바뀌면 목록/상세/댓글/좋아요 노출이 함께 맞아야 한다.

- hidden, removed, blocked 같은 상태를 UI와 DB가 1:1로 공유해야 한다.

### 7.5 pagination

- `created_at` 단독 커서보다 `created_at + id` 복합 커서가 안전하다.

- 목록은 최신순 기준을 고정해야 한다.

- 카테고리/검색과 커서를 섞을 때 질의 규칙을 명확히 해야 한다.

### 7.6 이미지 업로드

- 업로드 실패 시 게시글 생성과 이미지 업로드를 분리할지 같이 묶을지 먼저 정해야 한다.

- 현재 타임라인처럼 queue/복구 구조를 재사용하는 것이 현실적이다.

### 7.7 abuse 대응

- rate limit

- 짧은 시간 다량 게시 방지

- 동일 본문/링크 도배 탐지

- banned words

- 신고 남용 제한

### 7.8 운영 로그

- 신고 처리 이력

- 운영자 액션

- 제재 이력

- 복구 이력

이건 `audit_logs`만으로 부족하다.

## 8. 타입 안정성 / 프론트엔드 아키텍처 설계

### 8.1 타입 경계

권고:

- Supabase row 타입

- service DTO

- UI domain model

세 층을 분리해야 한다.

이유:

- status, visibility, moderation, 삭제 상태가 늘어나면 row를 바로 UI에 쓰기 시작하는 순간 타입 복잡도가 폭발한다.

### 8.2 상태 모델

반드시 구분해야 하는 상태:

- `idle`

- `loading`

- `refreshing`

- `ready`

- `empty`

- `error`

- `blocked`

- `deleted`

- `moderated`

### 8.3 화면 구조

- CommunityList

- CommunityDetail

- CommunityCreate

- CommunityEdit

- MyCommunityActivity

- ReportFlow

### 8.4 타입 에러가 나기 쉬운 지점

- nullable pet 연결

- optional image array

- soft deleted entity

- moderated hidden state

- report status와 display status 불일치

- list item과 detail item 타입 차이

### 8.5 optimistic UI 허용 범위

권고:

- 좋아요: 제한적 허용

- 게시글/댓글 작성: 서버 성공 후 반영 우선

- 삭제: soft delete 표시만 제한적으로 허용

커뮤니티는 moderation과 권한 이슈가 많아서 낙관적 업데이트를 넓게 쓰는 것이 위험하다.

## 9. Supabase DB / SQL / 운영 스키마 설계

### 9.1 결론

현재 `posts/comments/likes/reports/notifications/audit_logs`는 “초기 씨앗”으로는 쓸 수 있지만, 실서비스급 커뮤니티 도메인을 안정적으로 운영하기에는 부족하다.

권고는 아래 둘 중 하나다.

- A안: 기존 테이블을 강하게 확장

- B안: `community_*` 전용 테이블 신설

장기 유지보수와 리스크 격리를 생각하면 B안이 더 안전하다.

### 9.2 권장 테이블

- `community_posts`

- `community_post_images`

- `community_comments`

- `community_post_likes`

- `community_reports`

- `community_moderation_actions`

- `community_blocks`

- `community_notifications` 또는 기존 `notifications` 재사용

### 9.3 핵심 컬럼

`community_posts`

- `id`

- `user_id`

- `pet_id nullable`

- `category_key`

- `visibility`

- `status`

- `title nullable`

- `content`

- `like_count`

- `comment_count`

- `report_count`

- `is_deleted`

- `deleted_at`

- `created_at`

- `updated_at`

`community_comments`

- `id`

- `post_id`

- `user_id`

- `parent_comment_id nullable` 여부는 2차 결정

- `content`

- `status`

- `is_deleted`

- `deleted_at`

- `created_at`

- `updated_at`

`community_reports`

- `id`

- `reporter_id`

- `target_type`

- `target_id`

- `reason_code`

- `reason_detail`

- `status`

- `handled_by`

- `handled_at`

- `resolution_note`

- `created_at`

- `updated_at`

### 9.4 storage

권고 bucket:

- `community-images`

경로 규칙:

- `community/{postId}/{timestamp}-{uuid}.{ext}`

### 9.5 index 전략

- posts 최신순

- posts category + created_at

- posts user_id + created_at

- comments post_id + created_at

- likes post_id

- reports status + created_at

- reports target_type + target_id

### 9.6 search

초기에는 제목/본문/카테고리 수준의 단순 검색만 허용하고, 필요하면 `tsvector`를 도입한다.

### 9.7 RLS 방향

- posts: public read + own write + moderated state 제외

- comments: visible post에 한해 read

- likes: visible post 기준 read, own insert/delete

- reports: own insert, own read, admin manage

- moderation actions: admin only

### 9.8 admin 정책

현재 프로젝트 role 체계와 맞춰 아래를 권장한다.

- `admin`

- `super_admin`

커뮤니티 moderation은 최소 admin 이상만 허용해야 한다.

## 10. 운영 / 모더레이션 설계

### 10.1 운영자 기능

- 신고 목록

- 신고 상세

- 게시글 숨김

- 댓글 숨김

- 복구

- 제재

- 운영 메모

- 처리 이력

### 10.2 앱 vs 웹

결론:

- 사용자 소비는 앱

- moderation은 장기적으로 웹 CMS가 맞다

이유:

- 신고 처리

- 검색/필터

- 대량 관리

- 운영 메모

- 처리 이력

이 기능은 앱 관리자 화면보다 웹이 훨씬 낫다.

### 10.3 `audit_logs`와의 관계

`audit_logs`는 보조 로그로는 가능하지만, moderation workflow의 주 저장소가 되면 안 된다.

권고:

- moderation 원본은 `community_moderation_actions`

- 필요 시 `audit_logs`에 요약 복제

## 11. 보안 / 권한 / 악용 방지

핵심 리스크:

- 게시글 비공개/숨김 상태 누출

- 본인 글/댓글이 아닌데 수정/삭제 가능해지는 RLS 누락

- 신고 남용

- 이미지 업로드 악용

- 광고/링크 도배

최소 방어:

- strong RLS

- own write 정책 명확화

- admin only moderation

- 신고 cooldown

- 게시/댓글 rate limit

- banned words / URL 필터

- 업로드 mime / size 제한

## 12. 현재 NURI에 커뮤니티를 넣을 때의 핵심 리스크

- 앱의 현재 우선순위와 맞지 않아 마감 도메인을 흔들 수 있다.

- Home / More / 탭 구조를 다시 흔들 위험이 있다.

- store/service 복잡도가 급격히 증가한다.

- moderation 운영 비용이 앱 도메인 중 가장 높다.

- 기존 SQL 테이블을 과신하면 출시 후 구조적 부채가 된다.

- 알림 시스템이 급격히 복잡해진다.

- “기능은 열렸는데 운영은 불가능한 상태”가 될 가능성이 높다.

## 13. 단계별 구현 로드맵

### 0단계: 구조 확정

- 목표: SQL, RLS, moderation, UX 범위 확정

- 포함: 문서, SQL 설계, 운영 정책

- 제외: 사용자 노출 화면

- 선행 조건: 현재 앱 우선순위와 충돌 여부 합의

- 리스크: 조기 구현 압박

- 완료 기준: 문서와 SQL 초안 승인

### 1단계: 읽기/쓰기 MVP

- 목표: 게시글 목록/상세/작성/수정/삭제

- 포함: 이미지 첨부, 펫 연결 옵션

- 제외: 댓글, 신고, 알림

- 선행 조건: post/image storage 설계

- 리스크: moderation 없이 공개 범위가 과해질 수 있음

- 완료 기준: 로그인 사용자 작성 가능, 목록/상세 안정 동작

### 2단계: 댓글 / 좋아요 / 신고

- 목표: 기본 상호작용 완성

- 포함: 댓글, 게시글 좋아요, 신고 접수

- 제외: 본격 moderation UI

- 선행 조건: counter, report 설계

- 리스크: 신고만 받고 처리 체계가 약하면 운영 부담

- 완료 기준: 상호작용과 신고 저장 안정 동작

### 3단계: 운영 안정화

- 목표: soft delete, status, search, 내 활동

- 포함: 내 글/내 댓글, 기본 검색, 상태 정합성

- 제외: 추천 알고리즘

- 선행 조건: 상태 모델 확정

- 리스크: state 폭증

- 완료 기준: 삭제/숨김/검색 흐름 정합성 확보

### 4단계: moderation / 관리자

- 목표: 운영자가 실제로 관리 가능

- 포함: 신고 큐, 숨김/복구/제재, 운영 메모

- 제외: 고급 분석

- 선행 조건: admin 도구 선택

- 리스크: 앱 관리자 도구로 억지 구현하면 유지비 급증

- 완료 기준: 신고 처리 가능

### 5단계: 확장

- 목표: 알림, 댓글 좋아요, 추천, 카테고리 운영

- 포함: 점진 확장

- 제외: 실시간 채팅

- 선행 조건: 운영 안정화 완료

- 리스크: 핵심 도메인보다 커뮤니티가 과성장

- 완료 기준: 운영 데이터 기반 확장 가능

## 14. 최종 권고안

### 14.1 결론

NURI에 커뮤니티를 넣는 것은 가능하다. 하지만 지금 상태에서 바로 탭급 핵심 기능으로 열면 위험하다.

### 14.2 가장 안전한 시작점

- More 진입형 커뮤니티

- 로그인 사용자 중심

- 게시글 + 댓글 + 좋아요 + 신고까지만

- moderation은 웹 우선

### 14.3 지금 하면 안 되는 범위

- 익명 커뮤니티

- 실시간성 기능

- 대규모 추천 피드

- 운영 도구 없는 공개 커뮤니티 오픈

### 14.4 구현 전에 반드시 확정해야 할 것

- 기존 `posts/comments/likes/reports` 확장 vs `community_*` 신설

- moderation 운영 주체

- 앱 관리자 vs 웹 CMS

- 펫 정보 공개 범위

- soft delete 정책

- 알림 범위

### 14.5 최종 판단

보수적으로 보면, NURI의 커뮤니티는 “지금 바로 만들어도 되는 기능”이 아니라 “운영 기반과 SQL 구조를 먼저 정리한 뒤 제한적 범위로 여는 기능”이다. 가장 현실적인 해법은 기존 SQL 씨앗을 참고하되, 실서비스 기준에서는 커뮤니티 전용 스키마와 moderation 구조를 분리 설계하는 것이다.

## 15. 실제 분석 범위

### 15.1 실제로 분석한 코드 범위

- `App.tsx`

- `src/app/providers`

- `src/navigation`

- `src/store`

- `src/services`

- `src/screens`

- `src/config`

- 특히 `RootNavigator`, `MoreDrawerContent`, `GuideAdminListScreen`, auth/supabase/monitoring 관련 코드

### 15.2 실제로 분석한 docs 범위

- `docs/project-memory` 전체

- `docs/operations` 주요 문서

- `docs/domains` 주요 문서

- 기존 최종 기획 문서

### 15.3 실제로 분석한 SQL 범위

- `docs/sql/공용-릴리즈-묶음/전체-초기-구성/누리-전체-초기-구성.sql`

- `docs/sql/공용-릴리즈-묶음/기능-추가/*`

- `docs/sql/마이그레이션/*`

- `docs/sql/도메인/*`

- `docs/domains/**/데이터베이스/*`